## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」
프로젝트 계획 발표
2021. 9. 16.
(프로젝트명) BOLT 형상별 피로 한계 비교 시험 D.B.구축
2020254001
전 일 우

## Slide 2
세부일정
이번주 진행 사항
진행사항 1) 피로 시험 방법 기준안 설정
- 동일 규격품, 형상별 테스트 방법 설정

## Slide 3
세부일정
다음주 진행 예정 사항
예정 사항
- 피로 시험 대상 아이템 선정 및 피로 시험 시료 수 설정

## Slide 4
세부일정
문제점 및 애로 사항
문제점 및 애로 사항 1) 피로 시험 기간 과다 소요
- 피로 시험 기간 과다 소요 예상됨에 따라 시료수 최소한으로 진행.

## Slide 5
세부일정
주요 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
피로 시험 제품 선정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
피로 시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
피로 시험 결과 확인 및 정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
피로 시험 결과 예측 프로그램 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
감사합니다